Załącznik nr 3

Projekt umowy

UMOWA nr …………………….

zawarta w dniu  ……………………… roku  w Rymaniu, pomiędzy:

Stowarzyszeniem Na Rzecz  Ekorozwoju Wsi Gorawino,  78 -124 Gorawino 44                                                                                                                                                                                                                                                              reprezentowaną przez   Panią Grażynę Pakos – Prezesa Stowarzyszenia                               i  Pana Mieczysława Sandorskiego – Wiceprezesa Stowarzyszenia                                                                              NIP NIP:  671 -162 – 07 - 11

# REGON:  331082533

zwaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym”,

a

…………………………………………………………………………………………………….

reprezentowaną przez osobę:                                                                                                                                     ……………….. – ………………………………………………………………………………….....

NIP:

REGON:

zwaną w dalszej treści umowy „Wykonawcą”,

§ 1

- Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zadania pn.: „Poprawa standardu infrastruktury boiska do piłki nożnej w miejscowości Gorawino ”.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie                                 z  dokumentacją techniczną, przedłożoną ofertą, zasadami bezpieczeństwa, wiedzy technicznej oraz obowiązującymi przepisami i normami.

- W zakres prac wchodzi:

1) roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych – koryta pod  nawierzchnie placów postojowych;

2) roboty ziemne;

3) wyposażenie boiska:

a) ogrodzenie boiska,

b) wykonanie schodów na gruncie n(trybuna z siedziskami),

c) piłkochwyty,

d) bramki,

4) utwardzenie terenu;

5) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej przez geodetę;

6) wymagania dodatkowe:

a)  wykonanie kosztorysu powykonawczego,                                                                              b) zapewnienia obsługi geodezyjnej  przed i w trakcie prowadzenia robót oraz    wykonania  dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu niniejszej umowy w terminie                 w niej uzgodnionym.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu niezbędne dokumenty potwierdzające parametry techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiałów i urządzeń                 w tym np. wyników oraz protokołów badań, sprawozdań i prób dotyczących realizowanego przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca przygotuje i dostarczy Zamawiającemu protokół odbioru robót sporządzony  w układzie pozycji Zestawienia Rzeczowo – finansowego operacji (elementów scalonych) uwzględniający kwotowe i procentowe wykonanie robót.

- Wykonawca przygotuje i dostarczy Zamawiającemu kosztorys powykonawczy sporządzony  na budowę miejsca rekreacji i aktywnego wypoczynku.

- Wykonawca zapewni obsługę geodezyjną przed i w trakcie prowadzenia robót oraz wykona dokumentację geodezyjną powykonawczą.

§ 2

- Wykonawca oświadcza, że posiada konieczne doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje niezbędne do prawidłowego wykonania Umowy i zobowiązuje się do:

1) wykonaia przedmiotu umowy przy zachowaniu należytej staranności określonej w art. 355 § 2 Kodeksu cywilnego,

- informwania w formie pisemnej Zamawiającego o przebiegu wykonywania umowy na każde żądanie Zamawiającego.

2. Nadzór inwestorski z ramienia Zamawiającego sprawować będzie (lub będą) inspektor nadzoru inwestorskiego wskazany przez Zamawiającego.

Wykonawca na etapie rozpoczęcia robót wskaże osobę odpowiedzialną za prowadzenie robót na terenie budowy.

- Zamawiający zastrzega możliwość ograniczenia zakresu wykonania przedmiotu   zamówienia w zależności od pozyskanych środków finansowych.

- Zakres i obowiązki kierownika budowy określa ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186.).

§ 3

- Termin rozpoczęcia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna się z dniem protokolarnego przekazania terenu robót Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy do dnia 30 września 2020 roku.

§ 4

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

- wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robót w terminie             do 14 dni licząc od dnia podpisania umowy;

- przekazanie Wykonawcy dokumentacji technicznej;

- wskazanie miejsc poboru energii elektrycznej i wody;

- odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania;

- terminowa zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.

§ 5

- Do obowiązków Wykonawcy należy:

- przejęcie terenu robót od Zamawiającego;

- zabezpieczenie terenu robót, w szczególności przed działaniami czynników atmosferycznych, hydrologiczno-geologicznych;

- przed przystąpieniem do robót Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablicę informacyjne. Tablica będzie podawały informacje o budowie zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002 r. (t.j.: Dz. U. z 2018r.  poz. 963). Tablica informacyjna będzie utrzymywana przez Wykonawcę w dobrym stanie, przez cały okres realizacji robót. Koszt utrzymania tablicy informacyjnej obciąża Wykonawcę;

- zapewnienie dozoru mienia na terenie robót na własny koszt;

- wykonania przedmiotu umowy z materiałów odpowiadających wymaganiom określonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U.               z 2018 r.  poz. 1202 z późn. zmn.), okazania, na każde żądanie Zamawiającego lub Inspektora nadzoru inwestorskiego, certyfikatów zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną każdego używanego na budowie wyrobu. Przedstawiciel Zamawiającego odrzuci wszystkie materiały i roboty, które nie spełniają wymagań jakościowych określonych w projekcie budowlano-wykonawczym i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych;

- wykonania badań, prób i rozruchu, jak również do dokonania odkrywek                    w przypadku nie zgłoszenia do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających;

- zapewnienia na własny koszt transportu odpadów do miejsc ich wykorzystania lub utylizacji, łącznie z kosztami utylizacji;

- jako wytwarzający odpady – do przestrzegania przepisów prawnych wynikających z następujących ustaw:

  - ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (tj.: D.U z 2018 r.   poz. 799 z późn. zmn.),

  - ustawy z dnia 14.12.2012r. o odpadach (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 701                           z późn. zmn.),

Powołane przepisy prawne Wykonawca zobowiązuje się stosować                                     z uwzględnieniem ewentualnych zmian stanu prawnego w tym zakresie;

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stan i przestrzeganie przepisów bhp, ochronę p.poż i dozór mienia na terenie robót, jak i za wszelkie szkody powstałe            w trakcie trwania robót na terenie przyjętym od Zamawiającego lub mających związek z prowadzonymi robotami;

- terminowego wykonania i przekazania do eksploatacji przedmiotu umowy oraz oświadczenia, że roboty ukończone przez niego są całkowicie zgodne z umową              i odpowiadają potrzebom, dla których są przewidziane według umowy;

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za stosowanie i bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie robót i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu umowy;

- dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego oraz osób zatrudnionych na placu budowy Wykonawca ma obowiązek wykonać lub dostarczyć, a także zapewnić obsługę wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających takich jak: płoty, zapory, znaki, światła ostrzegawcze, sygnały. Wszystkie znaki, zapory                                  i urządzenia zabezpieczające powinny być zatwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego przed ich ustawieniem. Koszt wykonania lub dostarczenia                    i zainstalowania urządzeń oraz elementów zabezpieczających obciąża Wykonawcę;

- ponoszenia pełnej odpowiedzialności za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków pracowników i osób trzecich, powstałe w związku  z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów;

- zabezpieczenie instalacji, urządzeń i obiektów na terenie robót i w jej bezpośrednim otoczeniu, przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót;

- dbanie o porządek na terenie robót oraz utrzymywanie terenu robót w należytym stanie i porządku oraz w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;

- uporządkowanie terenu robót po zakończeniu prac, jak również terenów sąsiadujących zajętych lub użytkowanych przez Wykonawcę w tym dokonania na własny koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektów, fragmentów terenu dróg, nawierzchni lub instalacji;

- kompletowanie w trakcie realizacji robót wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru końcowego kompletu protokołów niezbędnych przy odbiorze;

- usunięcie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzór inwestorski                     w trakcie trwania robót w terminie nie dłuższym niż termin technicznie uzasadniony  i konieczny do ich usunięcia;

- ponoszenie wyłącznej odpowiedzialności za wszelkie szkody będące następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, które to szkody Wykonawca zobowiązuje się pokryć w pełnej wysokości;

- posiadanie polis ubezpieczeniowych, ważnych nie później niż od daty podpisania umowy do czasu odbioru końcowego obejmujących ubezpieczenie  w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej w związku z realizacją niniejszej umowy, ubezpieczenia od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem pracowników Wykonawcy w wysokości nie mniejszej niż 300.000,00 zł.

- niezwłoczne informowanie Zamawiającego (inspektora nadzoru inwestorskiego)                         o problemach technicznych lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub termin zakończenia robót;

- wykonanie kosztorysu powykonawczego;

- zapewnienie obsługi geodezyjnej  przed i w trakcie prowadzenia robót oraz wykonania dokumentacji geodezyjnej powykonawczej.

- Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

- Wszystkie montowane przez Wykonawcę urządzenia i elementy wyposażenia  boiska muszą posiadać atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, że zostały wykonane w oparciu o obowiązujące normy do stosowania.

- Zamawiający informuje, że w przypadku, gdyby dokumentacja projektowa wskazywała znaki towarowe lub pochodzenie materiałów i urządzeń należy traktować takie znaki lub pochodzenie jako informację o standardzie jakościowym lub technologicznym wymaganym przez Zamawiającego. Wykonawca może zastosować materiały                          i urządzenia innych producentów pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji, a także zachowania technologii wykonania.

§ 6

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe                   w wysokości: ……………….. zł netto  + VAT 23 % ……………….. zł brutto …………………. zł.            słownie brutto:  ………………………………………………………………………………..

- Na wynagrodzenie określone w ust. 1 składają się wszelkie koszty związane                        z realizacją prac wynikające wprost z zapytania ofertowego, złożonej oferty, zestawienia rzeczowo – finansowego operacji, dokumentacji technicznej, jak również nie ujęte,              a niezbędne do wykonania zadania, a w szczególności wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie terenu prac, koszty utrzymania zaplecza.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia określonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy płatne będzie po:

- protokolarnym, końcowym, bezusterkowym odbiorze robót;

- dostarczeniu dokumentów wskazanych w § 1 ust. 5, 6,7 i 8;

- wystawieniu faktury przez Wykonawcę.

- Faktura wystawiona przez Wykonawcę będzie płatna przelewem na rachunek bankowy            ………………………………………………….. w terminie 30 dni.

- Za nieterminową płatność faktury Wykonawca ma prawo naliczyć odsetki ustawowe.

§ 7

- Strony ustalają, że będą stosować następujące rodzaje odbiorów:

1) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu;

2) odbiór końcowy.

- Odbioru robót zanikających oraz robót ulegających zakryciu dokona inspektor nadzoru inwestorskiego w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia odbioru przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.

- Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego, pisemnie bezpośrednio w siedzibie Zamawiającego.

- Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego, będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone  przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

- Wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu następujące dokumenty:

  - dokumentację powykonawczą, opisaną i skompletowaną w dwóch egzemplarzach;

  - wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób i sprawdzeń, instrukcje użytkowania, dokumenty gwarancyjne i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami;

  - dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Wykonawcę)  i sprawdzone przez inspektora nadzoru;

  - pozostałe dokumenty w szczególności autoryzacje i deklaracje zgodności producenta potwierdzające należyte wykonanie przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający wyznaczy i rozpocznie czynności odbioru końcowego w terminie 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego.

- Zamawiający zobowiązany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru końcowego, w terminie 7 dni roboczych od dnia rozpoczęcia tego odbioru.

- Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z niniejszej Umowy, uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego.

- W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia a Wykonawca usunie je na własny koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy.

§ 8

- Wykonawca przed zawarciem umowy wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy służące pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości umowy brutto, tj. kwotę …………………………… zł               (słownie: …………………..) w formie ………………. .

- Zabezpieczenie  wnoszone w innej formie niż w pieniądzu musi zawierać bezwarunkowe zobowiązanie do wypłaty zamawiającemu, na każde jego żądanie pełnej kwoty zabezpieczenia, a także musi obejmować cały okres wykonywania zamówienia, wraz z zabezpieczeniem roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w formie gotówkowej           w wysokości 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. …………….. zł zostanie zwolnione Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia          i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

- Kwota  pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi              –  w wysokości 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. …………….. zł.           - zostanie zwolniona nie później niż w 15. dniu po upływie okresu gwarancji.

- Wygaśnięcie   zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego w innej formie niż gotówkowej może nastąpić:

1) po upływnie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego  za należycie Wykonane do wysokości 70% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. …………….. zł.

2) Po upływie 15 dni od zakończenia okresu gwarancji w pozostałej wysokości zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

6. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części zabezpieczenia  należytego wykonania umowy, o której mowa w ust. 3, w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunął w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

7. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę formy zabezpieczenia w trakcie jego utrzymywania.

8. Na Wykonawcy ciąży obowiązek utrzymania zabezpieczenia przez cały czas trwania umowy, aż do upływu 15 dni od zakończenia okresu gwarancji i rękojmi.

§ 9

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) za opóźnienie  w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,  licząc od upływu terminu określonego w § 3;

- za opóźnienie  w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy,   w okresie gwarancji lub rękojmi – w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia , licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

- za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez Zamawiającego                       z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1;

- za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy przez Wykonawcę bez winy Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego                     w § 6 ust. 1;

5) za brak przedstawienia Zamawiającemu dokumentu potwierdzającego wznowienie ubezpieczenia lub zabezpieczenia w wysokości 0,05% wynagrodzenia brutto określonego w §6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia;

- za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom -  w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1;

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy                                                 o  podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1;

8) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy              o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1;

- za brak  zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty                           w  wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych, dochodzonego na zasadach ogólnych.

- Wykonawca nie może zbywać ani przenosić na rzecz osób trzecich praw                        i wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych           z należnego Wykonawcy wynagrodzenia i z zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

§ 10

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które winę ponosi Zamawiający w wysokości 10% wynagrodzenia brutto.

§ 11

      - W przypadku, gdy Wykonawca powierzy Podwykonawcom wykonanie części zamówienia zastosowanie mają zapisy niniejszego paragrafu.

      - Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania i zaniechania.

      - Wykonawca może z uwzględnieniem zasad wynikających z umowy:

- powierzyć realizację części zamówienia Podwykonawcom, mimo nie wskazania                  w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom;

- wskazać inny zakres Podwykonawstwa niż w Ofercie;

- wskazać innych Podwykonawców niż przedstawieni w Ofercie;

- zrezygnować z Podwykonawstwa.

4. Umowa z Podwykonawcą powinna określać:

- termin zapłaty wynagrodzenia nie dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej;

- Zamawiający zapłaci bezpośrednio Podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez odsetek w przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy, którzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiającego Umowy              o Podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane;

- zakres robót do wykonania przez Podwykonawcę (Dalszego Podwykonawcę), sposób realizacji, zastosowane materiały, które nie mogą być sprzeczne z umową zawartą z Zamawiającym;

- termin realizacji robót objętych umową, przy czym termin ten nie może przekraczać terminu realizacji zamówienia określonego w umowie z Zamawiającym;

- wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy (Dalszego Podwykonawcy) za wykonanie danego zakresu robót.

5. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

1) uzależniających uzyskanie przez Podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez Podwykonawcę;

2) uzależniających zwrot Podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy;

3) sprzecznych z postanowieniami umowy zawartej z wykonawcą lub sprzecznych                 z obowiązującymi przepisami prawa.

6. Możliwość zapłaty bezpośredniej, o której mowa w ust. 4 pkt. 2) dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy                             o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane (a w przypadku dostaw lub usług po spełnieniu warunku, o którym mowa w ust. 13) – stąd przystępując do realizacji robót budowlanych Podwykonawca zobowiązany jest posiadać zaakceptowaną Umowę o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

7.	Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie później niż 14 dni przed jej zawarciem.

8. 	Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia projektu umowy                                        o podwykonawstwo zgłasza zastrzeżenia do przedłożonego projektu umowy.                       W przypadku braku pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

9. Zamawiający zgłasza pisemny sprzeciw do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej przedłożenia.                W przypadku braku pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo uważa się za akceptację przez Zamawiającego.

10. 	Po akceptacji projektu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń, Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca przedłoży poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię Umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy.

11.	Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej Umowy o podwykonawstwo (jej zmiany), której przedmiotem są dostawy lub usługi, w celu weryfikacji, czy wskazane w niej terminy zapłaty wynagrodzenia nie są dłuższe niż 30 dni, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego.

12. 	Wykonawca, Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w terminach płatności określonych                      w Umowie o podwykonawstwo.

13. 	Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży wraz z projektem umowy o podwykonawstwo, odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy, potwierdzający uprawnienia osób zawierających umowę w imieniu Podwykonawcy do jego reprezentowania.

14. 	Do zmian postanowień umowy o podwykonawstwo stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu Umowy o podwykonawstwo.

15. 	Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć do faktury wraz z innymi dokumentami wymaganymi przedmiotową umową również oświadczenia Podwykonawców lub dowody dotyczące zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcom (Dalszym podwykonawcom), których termin upłynął w danym okresie rozliczeniowym. Oświadczenia, należycie podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składającego je Podwykonawcy lub dowody powinny potwierdzać brak zaległości Wykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych wynagrodzeń Podwykonawców wynikających z Umów o podwykonawstwo na dzień realizacji należności z faktury.

16. 	Jeżeli w terminie określonym w Umowie o podwykonawstwo, którą Zamawiający zaakceptował, Wykonawca nie zapłaci w całości lub w części wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, Podwykonawca może zwrócić się              z żądaniem zapłaty wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

17. 	Zamawiający zobowiązany jest wezwać Wykonawcę do zgłoszenia uwag dotyczących zasadności zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia Wykonawcy żądania Podwykonawcy.

18. W przypadku zgłoszenia przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 17 podważających zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający posiada uprawnienie do dysponowania wskazanymi kwotami zgodnie z postanowieniami art. 143c ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (odmawia dokonania bezpośredniej zapłaty, dokonuje bezpośredniej zapłaty Podwykonawcom, składa przedmiot żądania do depozytu sądowego).

19.	Zamawiający jest zobowiązany zapłacić Podwykonawcy należne wynagrodzenia, jeżeli Podwykonawca udokumentuje jego zasadność dokumentami potwierdzającymi należyte wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży w trybie określonym w ust. 17 i 18 uwag w sposób wystarczający wykazujących niezasadność bezpośredniej zapłaty. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek należnych Podwykonawcy lub Dalszemu podwykonawcy.

20. 	Zamawiający podejmuje decyzję w przedmiocie płatności bezpośredniej na rzecz Podwykonawców w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia zgłoszenia żądania zapłaty.

21. Kwota należna Podwykonawcy zostanie uiszczona przez Zamawiającego w złotych polskich (PLN).

22. Kwotę zapłaconą Podwykonawcy lub skierowaną do depozytu sądowego Zamawiający potrąca z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

23. 	Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych                   w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego lub nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych Podwykonawcy robót.

24.	Zasady dotyczące podwykonawców mają odpowiednie zastosowanie do Dalszych podwykonawców.

25. 	Jeżeli zobowiązania Podwykonawcy wobec Wykonawcy związane z wykonanymi robotami lub dostarczonymi materiałami, obejmuje okres dłuższy niż okres gwarancyjny ustalony w umowie w sprawie zamówienia publicznego Wykonawca po upływie okresu gwarancyjnego jest zobowiązany na żądanie Zamawiającego dokonać cesji na jego korzyść uprawnień wynikających z tych zobowiązań.

§ 12

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

- Wykonawca nie podjął realizacji umowy lub przerwał jej wykonywanie z przyczyn leżących po jego stronie, a przerwa lub nierealizowanie inwestycji trwa dłużej niż 7 dni;

- wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.  Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy;

- Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny z niniejszą umową, dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi lub wskazaniami Zamawiającego;

- Wykonawca nie złoży lub przedłuży wygaśniętych ubezpieczeń lub zabezpieczeń na czas niezbędny do wykonania umowy;

- Wykonawca zostanie postawiony w stan likwidacji;

- Wykonawca narusza inne istotne postanowienia umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W wypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy;

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada;

- w terminie 10 dni roboczych od daty zgłoszenia, o którym mowa w pkt 2) powyżej, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

§ 13

    - Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy na okres 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego.

    - Strony umowy zgodnie oświadczają, że odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne przedmiotu umowy zostaje przedłużona do 36 miesięcy od dnia wydania przedmiotu umowy.

    - W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad               i usterek w terminie 7 dni licząc od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia przez Zamawiającego.

    - Wady, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym nie zawinione przez Zamawiającego, Wykonawca usunie w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszenia.

    - Zamawiający ma prawo dochodzić uprawnień z tytułu rękojmi za wady, niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

    - Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokrywane w pierwszej kolejności z zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy.

    - Okres gwarancji ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

§ 14

Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

1. Zamawiający  dopuszcza zmiany umowy w stosunku  w następujących okolicznościach:

1) zmiana osoby inspektora nadzoru;

2) zmiany terminu realizacji w przypadku:

a) braku możliwości prowadzenia robót na skutek warunków atmosferycznych       odbiegających od przeciętnych na danym obszarze,

b) niemożności rozpoczęcia lub kontynuowania robót z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,

c) zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych    od  Wykonawcy,

d) siły wyższej, klęski żywiołowej,

e) wstrzymania robót przez  Zamawiającego,

f) wprowadzeniem przez Zamawiającego koniecznych zmian dokumentacji projektowej,

3) zmiana wynagrodzenia - jeżeli nastąpi zmiana ustawowej stawki podatku VAT;

4)  zmiana podwykonawcy - na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza się zmianę podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia. Zamiana może nastąpić wyłącznie po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji z udziału  w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy z tytułu realizacji robót. Jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach którego Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału   w postępowaniu, Zamawiający dopuści zmianę pod warunkiem, że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia przez dotychczasowego podwykonawcę;

§ 15

- Wszelkie spory, mogące wynikać z tytułu niniejszej umowy, będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Kodeks cywilny.

§ 16

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY					   WYKONAWCA

..........................................					........................................